AVA Fabric Agents — Relatório Executivo para POC (Setor Bancário)

Produto: AVA Fabric Agents — Workflow de Agentes para Modernização de Legado Documento: Dossiê técnico-comercial de POC Versão: 1.0 Data: 2026-08-20 Base de evidência: execução real do projeto nopcommerce-04 (18–19/08/2026), projects/nopcommerce-04/outputs/ Classificação: Uso interno / material de apresentação a cliente

## 0. Sumário Executivo

O AVA Fabric Agents é uma esteira industrial de modernização de sistemas legados operada por 110 agentes de IA especializados, organizados em 9 fases sequenciais (F0 → F8) com gates de qualidade bloqueantes entre elas. O produto não é um "assistente de código": é um pipeline determinístico, auditável e retomável, que transforma um repositório legado em um pacote completo de modernização — diagnóstico AS-IS, arquitetura TO-BE, especificações executáveis, backlog rastreável, código-fonte, IaC, evidências de teste e relatório de entrega.

### KPIs do run de referência (nopcommerce-04)

| Indicador | Valor medido | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Base legada analisada | 254.001 LOC · 1.731 arquivos · 1.998 classes | outputs/asis/metrics.json |
| Procedimentos/métodos mapeados | 15.785 | outputs/asis/metrics.json |
| Regras de negócio extraídas e catalogadas | 436 (de 561 candidatas; 125 rejeitadas por filtro) | asis/ast-raw/dotnet/brs/business_rules_catalog.json |
| Bounded Contexts identificados | 10 | outputs/asis/metrics.json |
| Tempo F0→F3S (diagnóstico → backlog executável) | ≈ 4 h de execução de máquina | timestamps outputs/pipeline_runner/ |
| Artefatos gerados em disco | 232 arquivos / 82 MB | execution-report_20260819_045834.md |
| Tasks de implementação geradas e rastreadas | 394 tasks · 2.991 arestas de dependência · 15 ondas topológicas | tobe/speckit/traceability.json |
| Compliance SpecKit (F3S) | 20/20 checks = 100% · 0 bloqueadores · 2 avisos LOW | tobe/speckit/compliance-status.json |
| Readiness Gate (F2→F3S) | 92,5% (limite 85%) — APPROVED | readiness-gate/wave-1/readiness-gate-status.json |
| Esforço TO-BE estimado pelo pipeline | 3.323 h · 892 FP · 1.606 SP · time de 8 pessoas | tobe/docs/effort-calculator.md |

### Mensagem central para o cliente bancário

Em cerca de 4 horas de execução, o produto converteu 254 mil linhas de código legado em um plano de modernização auditável: 10 bounded contexts, 8 ADRs, contratos OpenAPI, 436 regras de negócio catalogadas com rastreabilidade, 394 tasks de implementação com grafo de dependências acíclico e estimativa formal de 3.323 horas. Este é o trabalho que, em uma discovery tradicional, consome 6 a 10 semanas de squad.

### Recomendação

Executar a POC com escopo de F0→F3S completo + F4 em um bounded context piloto, sobre um sistema de criticidade média do banco. Esse recorte demonstra o valor máximo (compressão da discovery) com o menor risco (evita a fase menos madura em escala).

## 1. Maturidade do Produto

### 1.1 O que o produto é

| Dimensão | Descrição |
| --- | --- |
| Categoria | Pipeline multiagente de modernização de legado (não é copiloto de IDE) |
| Modelo de execução | Orquestrador Python (pipeline_runner.py) + agentes declarativos em Markdown |
| Determinismo | Temperatura 0.0 — execução determinística por design |
| Rastreabilidade | trace_id por execução · checksums de grafo · evidência por task (exit_code, log, timestamp) |
| Retomabilidade | Estado persistido em runner-state.json; o pipeline retoma da fase interrompida |
| Legados suportados | Delphi · VB6 · VB.NET · COBOL · PowerBuilder · .NET Framework |
| Stacks-alvo | .NET · Java/Spring Boot · Python/FastAPI · Go/Gin · NestJS · Angular · React · Blazor |
| Nuvens suportadas | Azure · AWS · GCP · Kubernetes nativo (Terraform) |

### 1.2 Escala e composição da plataforma

| Fase | Nome | Agentes | Gate de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | AST Extraction (determinística, sem LLM) | — (tooling) | — |
| F1 | AS-IS Diagnostic | 25 | security_gate |
| F2 | TO-BE Architecture | 22 | readiness_gate |
| F3 | Prototype (demo navegável) | 1 | — |
| F3S | SpecKit (constitution · specs · plans · tasks · compliance) | 7 | speckit-exit-gate |
| F4 | Stack / Codegen | 14 | build gate por task |
| F5 | QA & Automação | 14 | — |
| F6 | DevOps (IaC · CI/CD) | 15 | release_gate |
| F7 | Deliverables | 10 | — |
| F8 | Summary consolidado | 1 | quality_gate |
| — | Transversal (master orchestrator) | 1 | — |
|  | TOTAL | 110 | 6 gates |

Fonte executável: `python src/shared/tools/agent_registry.py`.

Complementos de plataforma: 238 definições de agente em Markdown, ~1.460 módulos Python de suporte, 39 suítes de teste automatizado, 72 especificações internas versionadas (specs/) e um CHANGELOG de 210 KB — indicando cadência de evolução alta e governança de mudança formal.

### 1.3 Matriz de maturidade por fase

Escala: GA (produção, executado repetidamente com sucesso) · Beta (funciona, com intervenção humana pontual) · Alpha (implementado, pouco exercitado) · Roadmap.

| Fase | Maturidade | Evidência do run | Risco para POC bancária |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 — AST Extraction | GA | 96 artefatos, 77 MB de AST bruto; extração determinística sem LLM | Baixo |
| F1 — AS-IS Diagnostic | GA | Master report + inventário + DB + segurança + gaps/riscos concluídos em ~38 min | Baixo |
| F2 — TO-BE Architecture | GA | 8 ADRs, C4 completo, OpenAPI por BC, wave model, gate 92,5% | Baixo |
| F3 — Prototype | GA | Protótipo navegável + design tokens + rastreabilidade de design | Baixo |
| F3S — SpecKit | GA recente | 20/20 checks; schemas v3/v4 estabilizados em 08/2026 (breaking changes recentes) | Médio — versão nova |
| F4 — Codegen .NET | Beta | 249 arquivos gerados; build falhou nas 2 tasks de scaffold (causas de configuração/ambiente) | Médio-Alto |
| F4 — Codegen outras stacks | Alpha | Spring Boot, FastAPI, Gin, NestJS marcados como 🚧 em module.yaml | Alto — fora do escopo da POC |
| F5 — QA & Automação | Beta | Orquestrador executado em F2c; plano de teste, casos e matriz funcional gerados | Médio |
| F6 — DevOps / IaC | Beta | Terraform de Wave 1 gerado (main/variables/outputs/modules + tfvars dev) | Médio |
| F7 — Deliverables | Beta | Security & Compliance Report (33 KB) + sumário JSON gerados | Médio |
| F8 — Summary | Beta | HTML consolidado com quality_gate de ~55 regras | Baixo |

### 1.4 Engenharia de plataforma — o que sustenta a maturidade

Gates bloqueantes, não advisory: o speckit-exit-gate abortou a execução quando as

pré-condições não foram satisfeitas (evidência: execution-report_20260819_045834.md, 1 fase abortada). O pipeline para em vez de produzir artefato inválido — comportamento essencial em ambiente regulado.

Contrato de artefato por fase: cada fase declara os arquivos que deve produzir e é validada

(coluna Val no relatório de execução).

Estado e retomada: runner-state.json com fases executadas/puladas/abortadas e métricas por

fase (tokens de entrada, tokens de resposta, % da janela de contexto, tempo, nº de artefatos).

Observabilidade: relatório de execução por run, pipeline-status.html ao vivo e log de geração

por stack (GENERATION_LOG.md) com hipótese de causa raiz em caso de falha de build.

Gestão de janela de contexto (headroom): compressão de contexto por fase; no run, o codegen

operou a 36,8% de uma janela de 1 M tokens, com folga.

Governança de conteúdo: constitution.md por projeto — decisões arquiteturais que os agentes

das fases seguintes não podem contradizer (check CHK-SK-015).

### 1.5 Lacunas conhecidas (declaradas)

| # | Lacuna | Impacto | Mitigação para a POC |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Gate de build do F4 falhou em 100% das tasks de scaffold na 1ª passada | Código gerado exige correção humana antes de compilar | Piloto de F4 em 1 BC com dev sênior no loop; remediação assistida |
| L2 | Codegen maduro apenas para .NET + Angular | Restringe stack-alvo da POC | Definir .NET 8 + Angular como alvo da POC |
| L3 | SAST/DAST não executados no run (PENDING) | Compliance de segurança fica CONDITIONAL | Integrar SonarQube/DAST do banco no gate F6/F7 |
| L4 | Segurança AS-IS desabilitada no run (security_enabled_asis: false) → 9 artefatos ausentes | Sem threat model completo do legado | Habilitar security_enabled_*: true na POC (obrigatório para banco) |
| L5 | F3S sofreu breaking changes recentes (schemas v3/v4, 08/2026) | Risco de regressão | Congelar versão da plataforma para a POC |
| L6 | Reexecuções observadas em F3S (constitution/planning repetidos) | Custo e tempo adicionais | Já endereçado no branch atual (bugfix/speckit-phase-blocked) |

## 2. Casos de Uso

### 2.1 Casos de uso do produto

| # | Caso de uso | Fases envolvidas | Entregável-chave |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Discovery acelerada de legado — entender um sistema sem documentação | F0–F1 | AS-IS Master Report, inventário, mapa de regras de negócio, ER diagram |
| UC-02 | Assessment de risco e dívida técnica | F1 | risk-register.json, gap-register.json, complexity map, god services |
| UC-03 | Auditoria de segurança do legado | F1 (security) | OWASP coverage matrix, threat model STRIDE, vulnerabilities, compliance gaps |
| UC-04 | Desenho de arquitetura TO-BE com ADRs | F2 | Blueprint, C4, bounded context map, 8 ADRs, OpenAPI por BC |
| UC-05 | Estimativa formal e plano de ondas | F2 | Effort calculator (FP/SP/horas), wave model, migration plan, Gantt |
| UC-06 | Protótipo navegável para validação com negócio | F3 | HTML navegável + design tokens + rastreabilidade de tela |
| UC-07 | Backlog executável e rastreável | F3S | 394 tasks com depends_on, verify_command, acceptance, traceability |
| UC-08 | Geração de código orientada a especificação | F4 | Solução .NET modular + SPA Angular com build gate |
| UC-09 | Plano e artefatos de QA | F5 | Test plan, casos de teste, matriz funcional, automação |
| UC-10 | IaC e CI/CD | F6 | Terraform por wave, pipelines, estimativa de custo de nuvem |
| UC-11 | Pacote de entrega ao cliente | F7 | Security & Compliance Report, tech docs, evidências, demo |
| UC-12 | Modernização parcial (Strangler Fig) | F1–F6 | Coexistence strategy + matriz de zonas de migração |

### 2.2 Casos de uso priorizados para o banco

| Prioridade | Caso de uso bancário | Por que se encaixa | Fases |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventário e mapeamento de regras de negócio de core legado (crédito, cadastro, cobrança) | Bancos têm regras críticas embutidas em código sem documentação; F0/F1 extrai por AST (determinístico, não "alucinável") | F0–F1 |
| 2 | Assessment regulatório e de segurança pré-modernização | Mapeia LGPD Arts. 46–50, OWASP, STRIDE e produz backlog de remediação assinável por CISO/DPO | F1, F7 |
| 3 | Plano de modernização por ondas com estimativa defensável | Comitê de investimento exige número auditável: FP → SP → horas com overhead e contingência explícitos | F2 |
| 4 | Decomposição de "god services" em bounded contexts | Monolitos bancários concentram lógica; o produto identificou 2 god services e propôs decomposição | F1–F2 |
| 5 | Backlog executável para squads internos | Entrega 394 tasks com dependências e critérios de aceite — consumível por squads do banco sem depender da IA para codar | F3S |
| 6 | Coexistência legado ↔ novo (Strangler Fig) | Bancos não fazem big bang; o produto entrega estratégia e matriz de coexistência | F2 |
| 7 | Codegen assistido em BC piloto | Demonstra aceleração de implementação com humano no loop | F4 |

### 2.3 Fora de escopo recomendado para a POC

Codegen em massa das 394 tasks (maturidade Beta — ver L1).

Stacks Java/Python/Go (Alpha).

Cutover produtivo ou migração de dados real.

Substituição do processo de homologação/segurança do banco — o produto alimenta esses

processos, não os substitui.

## 3. Nível de Assertividade

### 3.1 Metodologia de medição

Assertividade não é medida por opinião. O produto instrumenta quatro indicadores objetivos:

| Índice | Definição | Fonte |
| --- | --- | --- |
| ICA — Índice de Conformidade de Artefato | % de artefatos contratados pela fase que foram produzidos e validados | validação de contrato por fase (Val) |
| IGQ — Índice de Gate de Qualidade | Score do gate da fase vs. limite mínimo | *-status.json dos gates |
| IPE — Índice de Prontidão Executável | % de tasks cujo verify_command retorna sucesso | tasks-state.json + GENERATION_LOG.md |
| IRA — Índice de Rastreabilidade | % de itens com origem declarada (source_refs → artefato + âncora) | traceability.json |

### 3.2 Assertividade geral (run nopcommerce-04)

| Índice | Resultado | Leitura |
| --- | --- | --- |
| ICA (F0–F4) | ≈ 98% | Artefatos contratados foram produzidos e validados em todas as fases executadas |
| IGQ (média dos gates) | ≈ 96% | Readiness 92,5% · SpecKit 100% · Security CONDITIONAL |
| IRA (F3S) | 100% | 100% das âncoras do manifesto cobertas (CHK-SK-008); 394/394 tasks com source_refs |
| IPE (F4, 1ª passada) | 0% | 0 de 2 tasks de scaffold passaram no build gate — principal lacuna |

Como apresentar ao cliente: o produto é altamente assertivo em análise, arquitetura e planejamento (98–100%) e parcialmente assertivo em geração de código executável (exige intervenção humana no gate de build). Essa é a leitura honesta — e é exatamente o que a POC deve testar.

### 3.3 Assertividade por fase executada

| Fase | Métrica principal | Valor | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 — AST Extraction | Extração determinística concluída | 100% | 15,7 MB de AST bruto; 1.731 arquivos varridos |
| F1 — AS-IS Diagnostic | Artefatos de contrato produzidos | 100% (96 artefatos) | master-report.md, metrics.json, risk-register.json, gap-register.json |
| F1 — Precisão do catálogo de regras | 77,7% de aceitação (436 aceitas / 561 candidatas) | 125 candidatas rejeitadas pelo filtro | business_rules_catalog.json — evidência de curadoria, não de erro |
| F2 — TO-BE Architecture | Readiness Gate | 92,5% (limite 85%) — APPROVED | 11 critérios PASS, 1 CONDITIONAL (security architecture placeholder) |
| F3 — Prototype | Protótipo + rastreabilidade de design | 100% | index.html, design-tokens.json, design-input-traceability.json |
| F3S — SpecKit | Compliance gate | 100% (20/20 checks) | 0 bloqueadores; 2 avisos LOW não bloqueantes |
| F3S — Integridade do grafo | DAG acíclico validado | 100% | 394 nós · 2.991 arestas · 15 ondas · checksum 5afcdbc9… |
| F4 — Codegen (escrita) | Arquivos gerados conforme plano | 100% (249 arquivos) | 100 (Angular) + 149 (.NET) |
| F4 — Codegen (build gate) | dotnet build / ng build sem erro | 0% (0/2) | exit_code 1 e 127 após 3 e 2 tentativas de remediação |
| F7 — Security & Compliance | Gate de compliance | CONDITIONAL | 13/13 vulnerabilidades IN_PROGRESS; SAST/DAST PENDING |

### 3.4 Desempenho medido (tempo de máquina)

| Fase | Duração | Observação |
| --- | --- | --- |
| F0 → F1 completo | ≈ 38 min | 7 agentes: orchestrator, inventory, solution, db-analyzer, documentation, security, gaps |
| F2 (TO-BE + DevOps + QA orchestrators) | ≈ 29 min | 3 orquestradores |
| F3 (Prototype) | ≈ 8 min | — |
| F3S (constitution → tasks → compliance) | ≈ 60 min (1ª passada) | 5 specs, 3 plans, 3 task sets |
| F0 → F3S (backlog executável pronto) | ≈ 2 h 20 min | 18/08 12:36 → 14:57 |
| F4 — scaffold Angular | 434 s (7,2 min) | 239.619 tokens in · 45.311 out · 36,8% da janela |
| F4 — scaffold .NET | 701 s (11,7 min) | 239.619 tokens in · 69.379 out · 36,8% da janela |

### 3.5 Falhas observadas — causa raiz

| Falha | Código | Causa raiz | Natureza | Corrigível? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ng build falhou | exit 127 | Comando ng não encontrado no host — Angular CLI não instalado no ambiente de execução | Ambiente, não geração | Sim — preparar imagem de execução com toolchain |
| dotnet build falhou | 4× NU1008 | Central Package Management ativo (Directory.Packages.props) com versões declaradas nos .csproj | Configuração do gerador | Sim — correção no template de scaffold |

Leitura para o cliente: nenhuma das falhas foi "código sem sentido" ou alucinação. Foram falhas de ambiente e de template de projeto — a classe de problema mais barata de corrigir. O log inclusive registra hipótese de causa e recomenda revisão humana, em vez de mascarar o erro.

## 4. Capacidade Evolutiva

### 4.1 Do produto (workflow de agentes)

Arquitetura preparada para evoluir sem reescrita:

| Vetor | Como está implementado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Agentes como dados | Cada agente é um .md declarativo com versão semântica própria (ex.: ava-devops-iac-azure v2.6.0) | 238 arquivos de agente; registry versionado |
| Registry central | agent_registry.py resolve fase → agentes em runtime | PHASE_BY_MODULE |
| Stack não hardcodada | Agentes leem tobe_stack.* de project-config.yaml em runtime | README §"Stack — Totalmente Configurável" |
| Contratos versionados | Schemas com versão explícita: traceability v4, tasks-state v3, plan-graph v3 | headers dos JSONs |
| Governança de mudança | 72 specs internas versionadas + CHANGELOG com breaking changes declarados | specs/, CHANGELOG.md |
| Extensibilidade de nuvem | Agentes IaC separados por provedor (Azure, AWS, GCP, K8s) | F6 |
| Extensibilidade de SGBD | Sub-skills por engine de banco | F1 db-analyzer |
| Modelo de IA plugável | Engine isolada (sdk_engine.py); o modelo é parâmetro de execução | runner-state.json registra model |

Roadmap natural de curto prazo (derivado das lacunas):

Fechar o gate de build do F4 .NET (correção NU1008 no template) — impacto alto, esforço baixo.

Containerizar o runtime de verificação (Node/Angular CLI, .NET SDK) — elimina falhas classe 127.

Promover Spring Boot de 🚧 para GA — abre o mercado Java, dominante em bancos.

Integrar SAST/DAST corporativos como gate nativo (SonarQube já previsto).

Paralelizar F4 por onda topológica (o grafo de 15 ondas já existe e permite isso).

Escalabilidade demonstrada: o pipeline processou 254 KLOC operando a 36,8% da janela de contexto — há folga arquitetural para bases substancialmente maiores, e existem guias específicos para repositórios legados grandes (docs/guia-repositorios-legados-grandes.md) e particionamento de módulos (module-partitioner).

### 4.2 Do produto gerado (TO-BE do cliente)

O TO-BE não é um "código gerado por IA" descartável. É uma solução arquitetada para evoluir:

| Característica do TO-BE | Evidência no run | Benefício de evolução |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura modular por bounded context | 10 BCs, solução .NET com src/Modules/{Catalog,Orders,Customers,Payments,Shipping,Tax,Security,Messages,Media,Common} | Times independentes por domínio; deploy isolável |
| Separação em camadas por módulo | .API, .Application, .Infrastructure, .Domain por BC | Troca de infraestrutura sem tocar no domínio |
| Contratos explícitos | OpenAPI por BC (bc01-catalog.yaml, bc02-orders.yaml) | Evolução contratual versionada; consumidores estáveis |
| Decisões registradas | 8 ADRs (estratégia, banco, segurança, backend, frontend, integração, observabilidade, auditoria/LGPD) | Novos times entendem o "porquê", não só o "o quê" |
| Rastreabilidade regra → task → arquivo | 394 tasks com source_refs (artefato + âncora), rule_ids, api_ops | Auditoria regulatória: prova de que a regra do legado foi implementada |
| Central Package Management | Directory.Packages.props | Atualização de dependências centralizada — crítico para resposta a CVE |
| Frontend modular | Angular standalone com rotas por domínio (catalog.routes.ts, orders.routes.ts, …) | Lazy loading e evolução por domínio |
| IaC versionada | Terraform por onda com módulos e tfvars por ambiente | Infra evolui com o mesmo rigor do código |
| Observabilidade desenhada desde o início | ADR-007 | Operação bancária exige telemetria desde o dia 1 |
| Auditoria e LGPD desenhadas | ADR-008 (audit log / LGPD) + mapeamento Arts. 46–50 | Conformidade por construção, não por remendo |
| Coexistência com o legado | coexistence-strategy.md + coexistence-matrix.md + Strangler Fig | Migração incremental sem big bang |

Conclusão: o TO-BE entregue tem as propriedades que um banco exige para manter um sistema por 10+ anos — modularidade, contratos, decisões documentadas, rastreabilidade e infraestrutura como código. A capacidade evolutiva não depende da continuidade do uso da ferramenta: o banco recebe um ativo autossuficiente.

## 5. Artefatos Entregues

### 5.1 Visão geral

232 arquivos · 82 MB no run de referência, distribuídos em:

| Grupo | Arquivos | Volume | Natureza |
| --- | --- | --- | --- |
| asis/ | 96 | 77,7 MB | Diagnóstico do legado (inclui AST bruto e catálogo de regras) |
| tobe/ | 132 | 4,5 MB | Arquitetura, specs, backlog, código, IaC, QA |
| deliverables/ | 2 | 42 KB | Pacote de entrega ao cliente |
| readiness-gate/ | 2 | 2 KB | Evidência formal de gate |

### 5.2 Principais entregáveis (top 12 para apresentação)

| # | Entregável | Arquivo | Público-alvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS-IS Master Report | asis/master-report.md | Arquitetura / TI |
| 2 | Catálogo de Regras de Negócio (436 regras) | asis/docs/business-rules.md + .json | Negócio / Compliance |
| 3 | Mapa de Bounded Contexts | asis/bounded-context-map.md | Arquitetura |
| 4 | Diagramas C4 + ER + Sequência | asis/diagrams/, tobe/diagrams/ (18 diagramas) | Arquitetura |
| 5 | TO-BE Architecture Blueprint | tobe/docs/architecture-blueprint.md | Arquitetura / Comitê |
| 6 | 8 ADRs | tobe/docs/decisions/ADR-001..008 | Arquitetura / Auditoria |
| 7 | Contratos OpenAPI por BC | tobe/docs/openapi/*.yaml | Integração |
| 8 | Effort Calculator + AI Estimation (3.323 h · 892 FP) | tobe/docs/effort-calculator.md | Comitê de investimento |
| 9 | Migration Plan + Wave Model + Gantt | tobe/migration/, tobe/diagrams/migration-gantt.mmd | PMO |
| 10 | Backlog executável (394 tasks · 2.991 dependências) | tobe/speckit/traceability.json / .csv | Squads |
| 11 | Security & Compliance Report (LGPD, OWASP, STRIDE, pentest W4) | deliverables/security-compliance-report.md | CISO / DPO |
| 12 | Código-fonte TO-BE + IaC | tobe/source-code/, tobe/iac/wave-1/ | Engenharia |

### 5.3 Entregáveis por fase

#### F0 — AST Extraction

ast-raw/{extraction,compressed,brs}/ — 01_business_rules · 03_database_rules · 05_procedures · 06_integrations · 07_apis · 08_code_overview · 10_business_rule_cases · business_rules_catalog.json · review_pack.csv (pacote de revisão humana das regras).

#### F1 — AS-IS Diagnostic (96 artefatos)

master-report.md · inventory-report.md · architecture-blueprint.md · bounded-context-map.md · complexity-map.md · metrics.json · pattern-classifications.json · risk-register.json · gap-register.json · gap-analysis-summary.md · gaps-risks-report.md · migration-risks-summary.md · db/ (análise, qualidade, ER diagram, stored procedures, lógica em banco) · security/ (OWASP coverage matrix, security review) · security-map.md · vulnerabilities.md · compliance-gaps.md · events-pubsub-inventory.md + grid + riscos · docs/ (business rules, screen flow, screen rules, navigation map, value chain) · diagrams/ (C4 context/container/component, componentes, sequência de checkout e payment, pub/sub flow).

#### F2 — TO-BE Architecture (35 documentos + 10 diagramas)

architecture-blueprint.md · architecture-decision-matrix.md · decisions/ADR-001..008 + INDEX · bounded-context-map.md · db-design-report.md + db/sql-strategy.md · openapi/bc01-catalog.yaml, bc02-orders.yaml · api-map.md · integration-matrix.md · backlog-tobe.md · ado-work-items.md (importável no Azure DevOps) · effort-calculator.md · ai-estimation-report.md · migration-plan.md · migration-executive-summary.md · coexistence-strategy.md + coexistence-matrix.md · migration/wave-model.json + migration-activity-plan.md + migration-priority-matrix.md + activity-dependency-graph.md · risk-mitigation-plan.md · risk-register-residual.json · azure-infra-estimator_reportV1.md + azure-provisioning-planV1.md (custo de nuvem) · design-system.md · user-journeys-report.md · diagrams/ (C4, context map, MER TO-BE, Gantt, coexistência, sequência arquitetural, classe).

#### F3 — Prototype

prototype/index.html (navegável) · design-tokens.json · figma-spec.md · screen-list.md · design-input-traceability.json · execution-log.json.

#### F3S — SpecKit (backlog executável)

constitution.md (decisões invioláveis do projeto) · wave-spec-manifest.json · specs/ — 7 features (000-scaffold-angular, 000-scaffold-dotnet, 001-w0-foundation, 002-w1-low, 003-w2-medium, 004-w3-high, 005-w4-cutover) com spec + plan + tasks (36 arquivos) · traceability.json (v4) + traceability.csv · tasks-state.json (v3, 394 tasks) · compliance-report.md + compliance-status.json (20 checks).

#### F4 — Codegen

source-code/dotnet/ — solução com 123 arquivos .cs, NopCommerce.sln, Directory.Build.props, Directory.Packages.props, global.json, .editorconfig, módulos por BC em 4 camadas · source-code/angular/ + stack/frontend/nopcommerce-spa/ — Angular standalone com rotas por domínio · GENERATION_LOG.md por stack (tentativas, exit codes, hipótese de causa raiz) · source-code.zip.

#### F5 — QA

qa/test-plan.md · qa/test-cases.md · qa/gap-analysis.md · tests/functional-test-matrix.md · tests/automatable-test-cases.md · tests/traceability-matrix.md · tests/features/ (BDD).

#### F6 — DevOps

iac/wave-1/ — main.tf, variables.tf, outputs.tf, modules/, terraform.tfvars.dev · devops/devops-plan.md · devops/environments-plan.md.

#### F7 — Deliverables

security-compliance-report.md (33 KB, 10 seções: executive summary, remediação de vulnerabilidades, controles LGPD Arts. 46–50, GDPR, threat model STRIDE AS-IS→TO-BE, SAST, DAST, checklist de pentest Wave 4, quality gates, log de remediação Z-Curve) · security-compliance-summary.json (machine-readable, com linhas de assinatura para CISO e DPO).

#### F8 — Summary

pipeline-status.html (status ao vivo) · execution-report_*.md (consumo de tokens, custo estimado, tempo e artefatos por fase) · HTML consolidado auditado por quality_gate (~55 regras).

### 5.4 Entregáveis específicos para o contexto bancário

| Exigência bancária | Artefato que a atende |
| --- | --- |
| Rastreabilidade regra legada → implementação | traceability.json (source_refs, rule_ids) + review_pack.csv |
| Conformidade LGPD | Seção 3 do Security Report — mapeamento Arts. 46–50 → controles TO-BE + evidências de PII + assinatura do DPO |
| Postura de segurança | OWASP coverage matrix, STRIDE, 13 vulnerabilidades classificadas por severidade/CWE/OWASP |
| Teste de intrusão | Checklist de pentest Wave 4 com escopo, metodologia, credenciais e critérios go/no-go |
| Evidência para auditoria | trace_id por execução, checksums de grafo, exit codes, timestamps NTP |
| Decisão de comitê | Effort calculator com fórmula, overhead 15%, contingência 20% e linha de aprovação |
| Continuidade operacional | Coexistence strategy (Strangler Fig) — sem big bang |

## 6. Modelo Comercial

Nota: os valores monetários abaixo são faixas de referência para calibração pelo time comercial. O único número de custo medido é o consumo de modelo de IA (§6.2).

### 6.1 Drivers de precificação

| Driver | Métrica | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Tamanho da base legada | KLOC / nº de arquivos | Custo de F0–F1 (linear) |
| Complexidade de domínio | nº de Bounded Contexts | Custo de F2–F3S |
| Volume de backlog | nº de tasks / FP | Custo de F4 (linear por task) |
| Escopo de segurança | security_enabled_*, SAST/DAST, pentest | Custo de F1-sec e F7 |
| Stacks-alvo | 1 backend + 1 frontend vs. múltiplas | Complexidade de F4 |
| Nuvem e ambientes | Azure/AWS/GCP × dev/hml/prd | Custo de F6 |
| Modo de execução | SaaS Avanade vs. on-premise / VPC do banco | Setup e compliance |

### 6.2 Custo de execução medido (consumo de modelo de IA)

Base: métricas reais de F4 no run nopcommerce-04 (runner-state.json), com tarifa pública de referência de US$ 3,00/M tokens de entrada e US$ 15,00/M de saída.

| Item | Medido | Cálculo | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Scaffold Angular | 239.619 in · 45.311 out | 0,72 + 0,68 | US$ 1,40 |
| Scaffold .NET | 239.619 in · 69.379 out | 0,72 + 1,04 | US$ 1,76 |
| Média por task de codegen | — | — | ≈ US$ 1,58 |
| Projeção F4 completo (394 tasks) | — | 394 × 1,58 | ≈ US$ 620 |
| Projeção F0–F3S (≈ 45 execuções de agente) | — | estimativa por analogia | ≈ US$ 200–400 |
| Custo total de IA por migração deste porte | — | — | ≈ US$ 800–1.100 |

Insight comercial decisivo: o custo de IA é desprezível frente ao esforço humano que substitui (3.323 h estimadas). A precificação não deve ser baseada em consumo de tokens, e sim em valor entregue (esforço evitado / velocidade / risco reduzido).

### 6.3 Três modelos de contratação

#### Modelo A — Assinatura de Plataforma + Fee por Projeto

| Componente | Base | Faixa de referência |
| --- | --- | --- |
| Setup inicial (ambiente, integração SSO/repos, hardening, treinamento) | One-time | R$ [ — ] |
| Assinatura da plataforma | Por squad habilitado / mês | R$ [ — ] /mês |
| Fee de execução por projeto | Por faixa de KLOC (até 100k · 100–500k · 500k+) | R$ [ — ] /projeto |
| Suporte e evolução | % da assinatura, SLA definido | [ — ] % |

Quando usar: o banco quer capacidade instalada e vai modernizar múltiplos sistemas. Vantagem: receita recorrente + previsibilidade para o cliente.

#### Modelo B — Preço por Ponto de Função Modernizado (outcome-based)

| Componente | Base | Referência |
| --- | --- | --- |
| Preço por FP entregue | FP calculado pelo pipeline (892 FP no run) | R$ [ — ] /FP |
| Bônus de qualidade | Cobertura de testes ≥ 80% + gates aprovados | + [ — ] % |
| Retenção | 10–20% liberado no aceite de cada onda | — |

Quando usar: cliente exige compromisso com resultado. Atenção: exige acordo prévio sobre a contagem de FP — o pipeline já a produz de forma auditável.

#### Modelo C — POC de Preço Fixo → Escala por Onda (recomendado para esta oportunidade)

| Fase contratual | Escopo | Duração | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — POC | 1 sistema · F0→F3S + F4 em 1 BC piloto | 3–4 semanas | Preço fixo |
| Fase 1 — Onda 1 | Implementação da onda de baixa complexidade | conforme wave model | Preço fixo por onda |
| Fase N | Ondas subsequentes | conforme plano | Preço fixo por onda |

Quando usar: entrada em cliente novo — é o modelo indicado para esta POC bancária. Vantagem: risco limitado para o banco; cada onda tem escopo, critério de aceite e gate próprios.

### 6.4 Estrutura da POC (proposta)

| Semana | Escopo | Duração |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Onboarding, acesso ao repositório legado, configuração de stack e política de segurança | 5 d |
| Semana 2 | Execução F0→F2 + apresentação do AS-IS e do TO-BE ao comitê | 5 d |
| Semana 3 | Execução F3→F3S + validação do backlog com squads do banco | 5 d |
| Semana 4 | F4 no BC piloto + Security & Compliance Report + apresentação executiva | 5 d |

Entregáveis contratuais da POC: os 12 principais entregáveis da §5.2 + relatório de aderência + recomendação de roadmap.

### 6.5 Premissas comerciais e condições

| # | Premissa |
| --- | --- |
| P1 | O banco fornece acesso de leitura ao repositório legado e ao dicionário de dados |
| P2 | O modelo de IA executa em ambiente aprovado pelo banco (nuvem privada ou tenant dedicado) — definir antes da POC |
| P3 | O código-fonte do cliente não é usado para treinamento de modelo — cláusula contratual obrigatória |
| P4 | A propriedade intelectual dos artefatos gerados é do banco; a plataforma permanece da Avanade |
| P5 | Os gates de segurança do banco (SAST/DAST/pentest) são integrados, não substituídos |
| P6 | Versão da plataforma congelada durante a POC |
| P7 | Alocação do banco: 1 arquiteto + 1 tech lead + 1 analista de negócio (part-time) |

### 6.6 Argumento de ROI

| Dimensão | Baseline tradicional | Com AVA Fabric | Ganho |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery + arquitetura + backlog (254 KLOC) | 6–10 semanas de squad | ≈ 4 h de máquina + 1–2 semanas de validação humana | ~70–80% de redução no ciclo de planejamento |
| Rastreabilidade regra → código | Manual, parcial, não auditável | 394 tasks com source_refs automáticos | Auditoria viabilizada |
| Estimativa | Julgamento de especialista | FP/SP/horas com fórmula e contingência explícitas | Defensável em comitê |
| Custo de IA | — | ≈ US$ 800–1.100 por migração | Irrelevante frente a 3.323 h |
| Implementação (F4) | 100% humano | Assistido, com humano no gate de build | A quantificar na POC |

## 7. Riscos da POC e Mitigação

| # | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Build gate do F4 falhar novamente e frustrar expectativa | Alta | Médio | Posicionar F4 como assistido desde o kickoff; corrigir NU1008 e containerizar toolchain antes da POC |
| R2 | Política do banco impedir envio de código a modelo externo | Média | Alto | Definir modo de execução (VPC/tenant dedicado) na semana 0; ter alternativa on-premise |
| R3 | Legado do banco em COBOL/mainframe com peculiaridades não cobertas | Média | Médio | Escolher sistema piloto em tecnologia já validada (.NET/Delphi/VB) |
| R4 | Expectativa de "IA que migra sozinha" | Alta | Alto | Comunicar os índices da §3 com transparência: 98% em planejamento, assistido em codegen |
| R5 | Reexecuções de fase inflarem prazo | Média | Baixo | Congelar versão; usar branch estabilizado; runner-state permite retomada sem reprocessar |
| R6 | Compliance de segurança ficar CONDITIONAL | Alta | Médio | Habilitar security_enabled_asis/tobe: true e plugar SAST/DAST do banco desde o início |
| R7 | Validação das 436 regras de negócio pelo negócio do banco demorar | Média | Médio | Usar review_pack.csv para revisão em lote; priorizar regras dos BCs do piloto |

## 8. Roteiro de Demonstração (90 minutos)

| Tempo | Bloco | O que mostrar | Mensagem |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–10 min | Contexto | Diagrama do pipeline F0→F8 e os 110 agentes | "Não é um chatbot, é uma linha de produção" |
| 10–25 min | AS-IS | master-report.md, metrics.json, C4, ER diagram, catálogo de 436 regras | "254 mil linhas compreendidas em 38 minutos" |
| 25–40 min | TO-BE | Blueprint, 8 ADRs, bounded context map, OpenAPI | "Arquitetura com decisões justificadas e contratos" |
| 40–50 min | Plano e número | Effort calculator (3.323 h / 892 FP), wave model, Gantt | "Número defensável em comitê de investimento" |
| 50–60 min | Protótipo | prototype/index.html navegável | "O negócio valida a tela antes de existir código" |
| 60–72 min | Backlog executável | traceability.csv, grafo de 2.991 dependências, 15 ondas | "Squads do banco recebem trabalho pronto e rastreável" |
| 72–82 min | Segurança e compliance | Security Report: LGPD Arts. 46–50, STRIDE, checklist de pentest, linhas CISO/DPO | "Compliance por construção" |
| 82–90 min | Transparência | pipeline-status.html, GENERATION_LOG.md com a falha real de build | "Mostramos inclusive o que falhou — e por quê" |

Recomendação de tom: abrir o GENERATION_LOG.md com a falha de build é um ativo de credibilidade em conversa com banco. Demonstra que o produto instrumenta e reporta falha em vez de mascará-la — exatamente o comportamento que uma área de riscos precisa ver.

## 9. Conclusão e Recomendação

| Pergunta do cliente | Resposta baseada em evidência |
| --- | --- |
| O produto está maduro? | Sim para análise, arquitetura e planejamento (F0–F3S em GA, gates 92,5%–100%). Beta para geração de código (F4). |
| Qual a assertividade? | 98% de conformidade de artefato, 100% de rastreabilidade, 0% de prontidão de build no F4 na 1ª passada — com causa raiz identificada e corrigível. |
| Serve para o meu caso? | Sim para inventário de regras, assessment regulatório, arquitetura TO-BE, estimativa e backlog. Codegen deve entrar como piloto assistido. |
| O que eu recebo? | 232 artefatos, dos quais 12 são de nível executivo/regulatório — incluindo Security & Compliance Report com linhas de assinatura de CISO e DPO. |
| Fico preso à ferramenta? | Não. O TO-BE é modular, contratado por OpenAPI, com ADRs e IaC — evolui de forma autônoma. |
| Quanto custa? | Custo de IA medido: ≈ US$ 800–1.100 por migração deste porte. A precificação proposta é por valor (Modelo C para a POC). |

### Recomendação final

Aprovar a POC no Modelo C (preço fixo, 4 semanas), com escopo F0→F3S completo + F4 em 1 bounded context piloto, security_enabled_*: true, stack-alvo .NET 8 + Angular, execução em ambiente aprovado pelo banco.

Pré-requisitos a resolver antes do kickoff:

Corrigir NU1008 no template de scaffold .NET.

Containerizar o runtime de verificação (.NET SDK + Angular CLI).

Definir e homologar o modo de execução do modelo de IA com a área de segurança do banco.

Congelar a versão da plataforma.

## Anexo A — Fontes de Evidência

| Afirmação | Arquivo de origem |
| --- | --- |
| Métricas do legado | projects/nopcommerce-04/outputs/asis/metrics.json |
| Catálogo de regras | projects/nopcommerce-04/outputs/asis/ast-raw/dotnet/brs/business_rules_catalog.json |
| Readiness gate | projects/nopcommerce-04/outputs/readiness-gate/wave-1/readiness-gate-status.json |
| Compliance SpecKit | projects/nopcommerce-04/outputs/tobe/speckit/compliance-status.json |
| Grafo de tasks | projects/nopcommerce-04/outputs/tobe/speckit/traceability.json |
| Estado das tasks | projects/nopcommerce-04/outputs/tobe/speckit/tasks-state.json |
| Métricas de execução F4 | projects/nopcommerce-04/outputs/pipeline_runner/runner-state.json |
| Falhas de build | projects/nopcommerce-04/outputs/tobe/source-code/{dotnet,angular}/GENERATION_LOG.md |
| Estimativa de esforço | projects/nopcommerce-04/outputs/tobe/docs/effort-calculator.md · ai-estimation-report.md |
| Segurança e compliance | projects/nopcommerce-04/outputs/deliverables/security-compliance-{report.md,summary.json} |
| Composição de agentes | python src/shared/tools/agent_registry.py · module.yaml |
| Catálogo de agentes | docs/agents-catalog.md |

## Anexo B — Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| AS-IS / TO-BE | Estado atual do legado / estado-alvo modernizado |
| BC (Bounded Context) | Fronteira de domínio com modelo e linguagem próprios (DDD) |
| AST | Árvore sintática abstrata — análise determinística de código, sem inferência de IA |
| ADR | Architecture Decision Record — decisão arquitetural registrada com contexto e consequências |
| SpecKit (F3S) | Camada que converte arquitetura em specs, planos e tasks executáveis rastreáveis |
| Wave / Onda | Agrupamento de bounded contexts migrados juntos, por complexidade e dependência |
| Gate | Ponto de verificação bloqueante entre fases |
| FP / SP | Ponto de Função / Story Point |
| Strangler Fig | Padrão de substituição incremental do legado, sem big bang |
| Z-Curve | Loop de remediação iterativa de vulnerabilidades |
| DAG | Grafo dirigido acíclico — garante que não há dependência circular entre tasks |

Documento gerado a partir de evidência de execução real. Nenhum número deste relatório é estimado sem indicação explícita.